# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：441901-2024-04175

#### 采购项目编号：441901-2024-04175

#### 项目名称：东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)

#### 采购人：东莞市军队离休退休干部休养所

#### 采购代理机构：东莞市公共资源交易中心

## 第一章 磋商邀请

东莞市公共资源交易中心受东莞市军队离休退休干部休养所的委托，采用竞争性磋商方式组织采购东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)

采购计划编号：441901-2024-04175

采购项目编号：441901-2024-04175

采购方式：竞争性磋商

预算金额：616,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目):

采购包预算金额：616,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起按120日历天内交货及安装完毕并通过政府验收

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）：本项目专门面向中小企业采购。供应商在投标文件所出具的《中小企业声明函》中相关企业（制造、承建/承接)所属行业应与采购标的的所属行业相一致。注：1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准；2.监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。（参照磋商文件的投标文件格式）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本项目不允许分支机构投标。

4)1、供应商具有由建设主管部门颁发且在有效期内的钢结构工程专业承包三级或以上资质（或建设工程企业资质管理制度改革后颁发的钢结构工程专业承包乙级或以上资质)，及具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。 2、供应商拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业的注册建造师，并取得安全生产考核合格B类证书。（提供上述有效证书复印件并加盖供应商公章。） 3、供应商拟投电梯的制造商须满足以下条件之一：1）所投电梯的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级或以上，电梯类型包括曳引驱动乘客电梯；2）供应商所投电梯的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），需提供型式试验报告，型式试验报告（证书）中电梯的速度、载重须涵盖本项目电梯需求。投标时提供相关证书复印件。

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞市军队离休退休干部休养所

地址：东莞市莞城区步步高竹苑23座

联系方式：0769-22330303

#### 2.采购代理机构信息

名称：东莞市公共资源交易中心

地址：广东省东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号

联系方式：28330676

#### 3.项目联系方式

项目联系人：宋星霖

电话：28330676

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：东莞市公共资源交易中心

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、项目概况

1、项目名称：东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目。

2、建设单位：东莞市军队离休退休干部休养所

3、项目地点：东莞市城区步步高竹苑23座军休所办公楼内

4、项目简介：因业务发展需采购一台电梯及电梯井道建设，报价人应根据技术参数、清单、用户需求书及现场踏勘情况对项目进行深化设计、安装。

需求一览表

| 名称 | 数量 | 交货时间 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 1台 | 合同签订之日起按120日历天内交货及安装完毕并通过政府验收 | ￥616000元 （人民币） |

电梯基本规格

| 序号 | 型号名称 | 载重（KG） | 速度（M/MIN） | 层站 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房三壁观光梯 | ≥1000 | ≥90 | 5/5/5 | 台 | 1 | 含井道建设 |

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：61.6万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 其他建筑工程 | 电梯加装土建及安装 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

技术要求:

1、无机房三壁观光梯电梯技术规格。

| 规格参数表 |  |
| --- | --- |
| 梯号 | 1# |
| 电梯台数 | 1 |
| 产品类型 | 无机房（后三壁观光梯） |
| ▲载重 | ≥1000kg |
| ▲速度 | ≥90m/min |
| 层数/站数/开门数 | 5/5/5 |
| 开门形式 | 中分 |
| 轿厢单开对开 | 单开门 |
| 楼层显示 | 1,2,3,4,5 |
| 基站位置 | 1 |
| ▲驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：AC3相380V 50Hz照明电源：AC220V 50Hz |
| ▲制作标准 | Q/RLDT 1-2020《电梯产品标准》（优于GB7588-2003+XG1-2015）《电梯制造与安装安全规范》） |
| ▲轿厢规格(净宽×净深) | ≥1400mm x 1600mm |
| ▲轿厢净高 | ≥2500mm |
| ▲开门尺寸(净宽×净高) | ≥900mm x 2100mm |
| ▲轿厢壁材质 | 三面观光+发纹不锈钢SUS304 |
| ▲轿门材质 | 发纹不锈钢 |
| ▲轿厢天花 | 喷涂钢板，LED面板灯+筒灯 |
| ▲地板材质 | 大理石 |
| 轿厢位置指层 | 单色液晶_设置于主操纵箱 |
| 轿厢操纵箱材质 | 一体化操纵箱_发纹不锈钢 |
| 扶手 | 镜面不锈钢 |
| 层门材质 | 所有层_发纹不锈钢_SUS304 |
| 门套材质 | 所有层_小门套_发纹不锈钢_SUS304 |
| 厅外召唤箱 | 其余层_单色液晶_发纹不锈钢 5层_单色液晶_发纹不锈钢 |
| 提升高度 | 15000mm |
| 井道总高 | 20800mm |
| 井道尺寸（净宽×净深） | 2300mm x1900mm |
| 顶层高度 | 4300mm |
| 底坑深度 | 1500mm |
| 耐火层门 | GB27903完整性（120min） |
| 预留装饰重量 | ≥140kg |
| ▲空调 | 电梯专用空调 |
| 门机系统和门开关进行完全循环操作次数 | ≥1000万次 |
| 门锁装置进行完全循环操作 | ≥400万次 |
| 按钮电寿命试验 | ≥400万次 |
| 主机绝缘材料 | B级及以上标准 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机，且能效等级B级及以上标准 |

2、电梯功能要求

| 标准功能 |  |
| --- | --- |
| 1 | 开门时间自动调整功能 |
| 2 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 3 | 同步电机磁极码测试功能 |
| 4 | 轿内超载指示功能 |
| 5 | 超载报警功能 |
| 6 | 反向内指令自动消除功能 |
| 7 | 抗电磁干扰功能 |
| 8 | 待机定期自检功能 |
| 9 | 对讲机通讯功能 |
| 10 | 开门时间自动控制功能 |
| 11 | 停电应急照明功能 |
| 12 | 轿内误指令取消功能 |
| 13 | 位置异常自动校正功能 |
| 14 | 开门异常自动选层功能 |
| 15 | 电动机空转保护功能 |
| 16 | 运行次数显示功能 |
| 17 | 层高自测定功能 |
| 18 | 轿顶检修操作功能 |
| 19 | 故障低速自救运行功能 |
| 20 | 轿内照明自动控制功能 |
| 21 | 故障自动存储功能 |
| 22 | 目的层按钮闪亮功能 |
| 23 | 抱闸动作双安全检测功能 |
| 24 | 开关门时间超常保护功能 |
| 25 | 故障自动检测功能 |
| 26 | 起动补偿功能 |
| 27 | 满载直驶运行功能 |
| 28 | 超速电气保护功能 |
| 29 | 集选控制:全集选控制运行功能 |
| 30 | 消防迫降功能:1层 |
| 31 | 无效内指令自动消除功能 |
| 32 | 超载保护功能 |
| 33 | 电动机过载保护功能 |
| 34 | 门过载保护功能 |
| 35 | 轿内慢速运行功能 |
| 36 | 超速机械保护功能 |
| 37 | 电梯服务支援系统 |
| 38 | 门停止运行功能 |
| 39 | 警铃报警功能 |
| 40 | 无呼自返基站功能:1层 |
| 41 | 轿内通风自动控制功能 |
| 42 | 泊梯功能:1层 |
| 43 | 停车在非门区报警功能 |
| 44 | 门保护装置：智能光幕保护功能 |
| 选配功能 |  |
| 1 | 五方通话功能 |
| 2 | 消防员专用功能1层 |
| 3 | 停电自动平层功能 |
| 4 | 数字接口(预留视频电缆) |
| 5 | 电梯服务支援系统 |
| 6 | 无障碍功能 |

3、无机房三壁观光梯电梯钢结构井道符合电梯厂家的技术要求设计施工。

投标人必须根据现场实际尺寸是否相符，按预留位置和尺寸进行设计、安装并且负责电梯的现场保管和安装的报批、报建、报验并能通过验收，完成上述内容所产生的所有费用由成交供应商负责。

电梯井道工程量参考清单：

| 井道钢结构部分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 200*200*6mm 方钢管 立柱 Q235B | kg | 2839.0 |  |
| 2 | 200*100*5mm 方钢管 横梁 Q235B | kg | 2897.0 |  |
| 3 | 50*50*2.5mm 方钢管 门立柱 Q235B | kg | 82.0 |  |
| 4 | 25#工字钢 主机承重梁 Q235B | kg | 229.0 |  |
| 5 | 12mm 钢板后置埋件 | kg | 445.00 |  |
| 6 | 节点板 | kg | 222.17 |  |
| 7 | 损耗量 8% | kg | 537.13 |  |
| 8 | M16 化学螺栓 | 套 | 96.00 |  |
| 9 | 钢结构防火涂料 | t | 6.047 |  |
| 10 | 钢结构打磨、除锈、喷漆人工费 | t | 6.047 |  |
| 11 | 钢结构五金配件、附件、副材、焊材 | t | 6.047 |  |
| 12 | 钢结构材料加工费 | t | 6.047 |  |
| 幕墙部分： |  |  |  |  |
| 1 | 防撞墙高 0.5m（外贴瓷砖) | ㎡ | 6.00 |  |
| 2 | 1.0mm 黑拉丝抗指纹不锈钢板（开门面幕墙） | m： | 46.00 |  |
| 3 | 幕墙骨架 | m： | 46.00 |  |
| 4 | 6+6 双钢化干夹透明玻璃（三面幕墙） | m： | 177.00 |  |
| 5 | 托码式幕墙固定材料 | ㎡ | 177.00 |  |
| 6 | 幕墙结构密封胶 | ㎡ | 223.00 |  |
| 7 | 幕墙五金配件、附件、副材、焊材 | ㎡ | 223.00 |  |
| 8 | 幕墙制作人工费 | ㎡ | 223.00 |  |
| 土建部分： |  |  |  |  |
| 1 | 基坑挖土方 | m3 | 21.00 |  |
| 2 | 基坑钢筋 | kg | 865.00 |  |
| 3 | C30 混凝土(基坑壁厚 300mm） | m3 | 15.00 |  |
| 4 | 回填基坑 | m3 | 4.00 |  |
| 5 | 模板费 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 基坑内部防水 | 项 | 1.00 |  |
| 7 | 基坑制做人工费 | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 |  |
| 其他分项： |  |  |  |  |
| 1 | 吊车费 | 台班 | 2.00 |  |
| 2 | 高空车 | 台班 | 2.00 |  |
| 3 | 整体井道吊装人工费 | 项 | 1.00 |  |
| 4 | 原建筑阳台开门洞 | 个 | 4.00 |  |
| 5 | 1.0mm 镜面不锈钢大门套 | 套 | 5.00 |  |
| 6 | 一楼电梯出入口雨棚 | 顶 | 1.00 |  |
| 7 | 井道盖顶（砂光板+铝塑板） | 顶 | 1.00 |  |
| 8 | 黑色烤漆百叶窗(1200*350) | 扇 | 2.00 |  |
| 9 | 施工安全措施费 | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 运输费 | 项 | 1.00 |  |

（2）商务要求

1、报价要求

本项目为固定总价承包项目，供应商响应报价包括但不限于以下内容或工作：深化设计、报建、电梯井道土建施工所产生的费用、电梯购置及安装所产生的费用、相关货物、人工费、材料费、包装、包拆、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、检验、税收、保险、备品备件、专业工具、包质量、包工期、包安全、售后服务、质保期内维保等伴随的服务及实施过程中的不可预见费用等全部费用。成交供应商在报价中及项目实施过程中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已包含在总价中（成交供应商自行负责），采购人不再支付任何费用。供应商中标后负责磋商文件及附件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

2、其他一般要求或约定

（一）采购人有权在签订合同时根据实际情况对项目方案作适当修改调整或对项目内容作适量增加或减少。

（二）采购人不提供工地办公室、及食宿场地，所需场地由成交供应商自行解决，费用已包含在报价中，施工材料堆放场地根据现场协商解决。

（三）成交供应商须在中标（成交）通知书发出后10天内按采购需求的要求配齐投标文件中承诺过的施工人员，并向采购人提供施工人员相关资料，包括人员名单、劳动合同、人员岗位（工作）安排表、人员相关证书等进行备案（复印件留存）。若逾期未配齐施工人员，将视为成交供应商拒签合同，成交供应商须赔偿由此给采购人造成的损失。同时采购人可以依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条的规定，按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、电梯井道及配套土建施工要求

（一）施工图纸及工程量清单编制要求

1.本项目现场具体施工条件以供应商现场踏勘获得的情况为准，供应商需要自行设计施工图纸及编制工程清单并承担相应费用。成交供应商应详细了解项目的需求情况及场地实际情况和国家及行业相关的规范、标准、条例进行井道设计和设备安装，并出具设计平面图、施工图和工程量清单。

2.现场二次勘察及图纸汇审：成交供应商在收到中标（成交）通知书后，在设计期间应主动联系采购人，组织现场二次勘察，参加采购人组织的图纸汇审会议，并提出工程施工设计图的施工重点难点，并与有关各方研讨后，深化施工设计图纸和细化实施方案。

（二）施工范围及费用要求

1.成交供应商负责完成电梯安装的相关报装、报建、施工图审查手续，费用均由成交供应商负责。

2.本项目电梯工程除包括电梯的采购及安装外，还包括梯井的结构改造、基础施工、电梯井防水、加建混凝土结构连廊等。

3.电梯井道施工包括编制设计图纸、编制工程量清单、土石方工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程、电梯井道墙体工程，电气工程等设施的安装。供应商在中标后根据自行设计的施工图纸及工程清单进行施工。

4.本项目采用全包干形式，报价包含但不限于原结构的加固、管道及电线的迁移、重新测绘原房屋图纸、化粪池迁移、空调机移位、入户门等。本项目需求所涉及的所有费用中，除本项目需求中已明确由采购人负责的费用外，其余相关费用均由成交供应商支付，成交供应商需认真了解本项目需求进行综合考虑，合理报价。

★5.本项目报价包括但不限于进行本项目所需的人工、材料、报建、备案、验收、保险、税费、售后服务及其它不可预见费等各种费用。如成交供应商在签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商承担，采购人将不再支付任何费用。（须提供承诺函，格式自拟）

（三）施工要求

1.成交供应商按照自行设计的施工图纸及工程量清单正确建造电梯井道；

2.根据电梯安装需要，预留或开凿相应的孔穴、沟槽和门口，以及在安装完毕后的最终填塞、整修工程。

3.提供、维修、更改、拆除以及清理安装电梯所需的脚手架，以及提供厅门出入口安全护栏，并于电梯安装过程中采取必要的保护措施。

4.提供混凝土并堵塞固定所有已安装的导轨支架、门框、地坎、缓冲器支承梁及曳引机机械台的横梁。

5.井道及底坑要有足够之照明灯并设有开关。

6.所有外接信号接入点设在控制柜，由控制柜至监控室所需的各类电缆和线槽的提供和铺设。

7.若电梯轿厢地坎与井道壁间距离超过150mm，须安装保护网或保护锁。

8.加建混凝土结构连廊，连廊配铝合金玻璃推拉窗，电梯立面装饰面贴瓷砖，与原建筑风格相符。

9.电梯设备及材料运输到施工工地后，负责保管和存放。

10.安装期间提供符合安全要求的临时动力电源和照明电源，以供施工及电梯调试之用。

11.办理安装工程和在施工场地签约方人员及第三方人员生命财产和电梯设备的保险，并支付一切费用。

（四）工程质量要求

1.工程质量：按国家现行的质量评定标准和施工技术验收规范验收达到合格工程；如属施工质量引起的问题，由成交供应商（施工方）全部负责无偿保修。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和投标文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.符合国家和行业现行质量验收标准（GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准）和《工程施工质量验收规范》，达到合格工程质量标准。（如有最新标准，按最新标准执行验收）

3.本工程以施工设计图纸和施工说明、设计变更、国家制订的施工和验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

4.工程技术要求：按相关国家、省、市和行业的法律法规、技术规范进行施工和验收。

5.成交供应商在施工前要向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人驻现场人员签字确认后才进入下道工序。

（五）安全文明施工要求

1.本项目在实施期间要保证施工用电、消防安全，遵守文明施工管理规定。

2.整个施工时间，不能影响采购人的正常工作。

3.施工安全：切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理。

4.施工期间，成交供应商要遵守采购人的有关制度，安全施工、文明施工，应达到文明工地标准，按各级行政主管部门相关要求执行。

5.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。

6.环境保护：为加强施工现场的环境卫生管理，维护施工现场整洁卫生，根据采购人有关卫生管理的要求，规定如下：

6.1施工现场做到“工完料尽，场地清”。

6.2施工垃圾、废旧材料及时外运。

6.3施工作业区应设分类垃圾回收箱或桶，防止零散垃圾废物随手丢弃。

6.4建立施工环境卫生检查制度，对检查出的问题，应及时落实整改。

6.5成交供应商对工地实行全封闭管理，并采取有效措施严禁其他人员进入工地，确保他们的安全。

7.消防及用电安全：施工过程中可能会有装饰脱落、高空坠物，电缆接头漏电或绝缘层老化等导致的伤人、触电或短路引起火灾等事故发生，因此现场要注意以下事项和应急处置措施：

7.1施工现场牢固树立安全第一、质量第一的思想，杜绝一切事故发生，实现零投诉、零事故目标。

7.2施工现场材料、物品摆放整齐，垃圾废物随时清理，着装整齐、行为礼貌，做到安全、文明施工。

7.3施工现场要摆放安全标示、警告牌，采取防护隔离措施。现场施工管理负责人要做好监督管理工作，各项工作开始前负责人要警示、警告现场施工人员佩戴安全帽及注意事项，确保人身财产安全。

8.应急处理措施

8.1当发生安全事故时，现场负责人在第一时间向采购人报告。

8.2发生伤人情况时，要及时将受伤人员送医救治，向采购人报告并拨打医疗急救电话，第一时间封锁现场，做好现场保护工作，等待采购人来进行统一协调工作。

8.3发生火灾情况时，要及时进行扑救，向采购人报告并及时拨打消防报警电话，及时疏散现场人员和转移财产。对有触电或灼伤等伤亡人员时，要及时送医或拨打医疗急救电话，配合消防和医疗人员进行救灾，以及事后调查。

9.文明施工管理

9.1强化安全文明意识，加强安全生产，开展标准化文明施工。

9.2施工人员在离开现场时要切断电动工具的电源。

9.3施工人员在施工现场严格遵守制度规定，不得损害任何安全设备设施，凡挪动与消防和其它设施有关的设备先向采购人提出书面申请报告，在得到批准后方可进行。

9.4施工用梯需架设牢固，操作人员在梯、架上不要多人上下，较高位置操作时要使用安全带。

9.5装卸、搬运大件线缆等材料时，要轻拿轻放，防止挤手压脚及其它事故发生。

9.6使用电钻、工作灯等电器时，要按规范进行接电和操作，经试运转正常后再开始操作。

9.7施工中要注意用电、防火安全。

9.8施工人员着装得体，不准穿拖鞋、短裤及背心入场。

9.9严格控制火源使用，施工场地禁止吸烟。

9.10保持清洁现场，工具、材料分类堆放整齐。

9.11各种设备的包装纸板等及时清理干净运出场外。

9.12随时清理工地现场的废料，禁止乱扔乱放。

9.13电气、管线安装要求严格按相关行业安装规范施工。

10.成交供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

11.成交供应商施工队伍接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守电梯安装区域物管部门的各项规定。

12.成交供应商制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间自行围蔽封堵或看护好梯口、井道，设明显的警示标志，保证安全施工，电梯安装期间所有安全事故由成交供应商负责。

13.成交供应商应当遵守国家有关环境保护的法律规定，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

14.成交供应商在施工期间，注意保持场地的清洁，产生的垃圾当天清理；清理垃圾时尽量减小噪音。

15.施工期间，成交供应商要按规范及设计图纸进行施工，施工质量按国家相关规范验收，达到合格标准，取得所有相关验收合格证。

16.成交供应商在工程施工期间，配备专职安全员，配备足够数量的消防灭火器材，电焊等明火作业时，要办理动火手续，保证施工安全。

17.成交供应商在工程施工期间，建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置；施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量。

18.施工所用的机械工具由施工队伍自行运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后自行运走。采购人不提供工具存放场地，施工期间所用的机械工具由施工队伍自行保管。

19.在整个施工过程中，电梯设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署电梯验收合格证明书后才移交给采购人。

20.工程施工管理要求：

20.1成交供应商需提供详细的施工组织方案，包括项目管理架构、施工机具及施工人员的安排、设备及材料管理、施工进度管理、施工质量保证措施、文明及安全施工管理措施。

20.2成交供应商出具施工图纸经过采购人审核才能施工，执行相关工程施工标准，材料品质和型号规格要达到行业标准。

20.3成交供应商在施工过程中应具有保证施工安全的设施和工具及劳保用品，施工人员经过安全培训。

20.4成交供应商在施工过程中，采取一切必要的措施减少对采购人正常工作的影响，服从采购人的现场管理要求。

21.验收标准执行国家和行业的相关验收标准，验收方法执行行业施工验收规范的规定。

（七）施工工地管理要求

1.成交供应商在施工时严格按国家现行的建设工程相关标准及技术规范施工。

2.严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

3.成交供应商在投标文件中应进一步完善技术方案，根据工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。

4.采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商在实施现场以外自行解决，其费用由成交供应商自理。

5.成交供应商应确保项目现场的清洁卫生，建筑垃圾当日清理干净，不得留在现场过夜。

6.成交供应商进场施工时应自行解决施工人员的宿舍、食堂与生活设施等场地问题，不得在采购人的场地区域内住宿和煮食。

7.成交供应商在施工过程中如有人对施工有投诉，其工地负责人应马上处理，和平解决问题。

8.成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

9.成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

（八）项目管理要求

1.成交供应商需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

2.响应文件中承诺并选定的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，成交供应商不得擅自撤离。

3.成交供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4.成交供应商在项目施工期间，需配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准备案。

5.成交供应商在施工期间，需建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6.验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由成交供应商负责。

4、电梯安装要求

（一）电梯安装施工规范及标准

所有材料设备和施工工艺（包括施工时的程序）需符合以下最新的法定责任、条例、规范和工作准则：

GB 7588-2003    《电梯制造与安装安全规范》

GB/T 8903-2018  《电梯用钢丝绳》

GB/10058-2009   《电梯技术条件》

GB/10059-2009   《电梯试验方法》

GB/T10060-2011  《电梯安装验收规范》

GB/12974-2012   《交流电梯电动机通用技术条件》

GB/T7025-2008   《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB 50310-2002   《电梯工程施工质量验收规范》

GB 51348-2019    《民用建筑电气设计标准》

GB 50016-2014   《建筑设计防火规范》

上述规范中未尽之处，以相应国家、国际标准选择有利于采购人的规定为准。若有多条选择，应以质量、性能更优，要求更高的为准。

（二）电梯的采购、包装、运输及到货检验要求

★1.供应商需承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。（须提供承诺函，格式自拟）

2.所有货物在开箱检验时需完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

4.供应商响应时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

5.供应商所投设备须明确列出电梯主要部件、零件的生产商、产地及详细配置参数，并确保所投设备性能不低于本需求书描述的基本性能。

6.供应商在中标后应提供下列配套文件资料（技术资料）：

A.使用说明书；

B.安装、调试及维护手册

C.部件安装图

D.电器原理图和电器接线图

E.出厂明细表或装箱单

F.质量合格证及其它相关文件资料

7.供应商在中标后负责招标文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，包括货物供应、运输、保管、安装、调试、报建、验收、技术培训及相关服务等，并承担所有费用。

8.供应商在中标后承担电梯送到工地现场的运输费及工人的保险费，同时，在电梯到达工地现场后负责设备保管、吊装等工作及承担相应的费用。

9.质量要求：供应商提供的产品需达到相应的国家标准、本招标文件的所有技术要求及规定，均要求是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并应列出所供货物的标准配置清单。若供应商中标后所供应货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由成交供应商负全责。

10.设备的包装应符合GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》（如有更新，则以最新版本为准）等国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由成交供应商承担一切责任。

11.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件齐全。

12.设备、备品备件、专用工具单独分箱包装，每个包装箱外表面加以注明其用处，并要标有与装箱单一致的设备清单及编号，易于被区分。

13.包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

14.成交供应商同时向采购人提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书等。

15.成交供应商负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作。

16.货物的包装和发运符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

17.所有设备包装费、运费、在路途中所发生的一切费用由成交供应商承担。

18.设备的现场保管由成交供应商负责，直至电梯安装、验交完毕。

19.双方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，成交供应商应及时更换，不得影响工期。

六、安装要求

1.电梯安装施工设计方案：供应商根据采购人的实际采购需求，设计出合理可行的安装及施工方案，作为投标文件使之相应的一个重要组成部分，应当包含电梯设计图纸、井道设计图纸、施工进度计划、项目实施小组及相关人员技术资质、整体施工计划和其他相关内容等。

2.电梯的安装、调试、验收标准：符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588），《电梯安装验收规范》（GB/T 10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。

3.安装、调试：

3.1本项目电梯井道加建、电梯的安装由成交供应商负责，为交钥匙工程，包括但不限于井道加建工程、吊装、井道内脚手架，井道内的照明，调试并通过国家规定的各种标准及规范验收。其设备安装、维修保养、操作等作业的人员持有《特种设备作业人员证》或《特种设备安全管理和作业人员证》。

3.2成交供应商负责到用户指定的地点进行安装调试。

3.3成交供应商应提交详细安装进度表。

3.4安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.5成交供应商的安装工程需与现场的其他安装、装修工程配合施工。

3.6货物的拆箱、安装、调试等项工作由成交供应商负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.7成交供应商在开始安装前应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、难点的对策、方案和手段供采购人审批。

3.8电梯安装调试，包括以下内容：

3.9安装、调试按照国家标准和行业规范进行；

3.10提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

3.11双方验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）；

3.12交付采购人正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等；

3.13施工期间遵守采购人有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，施工要有围蔽设施、警示标示，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由成交供应商负责。

3.14供应商在中标后如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工。

3.15供应商在中标后需严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由成交供应商负责。

3.16供应商在中标后需严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施工位置。

3.17供应商均须负责设计、制造、供货、运输、安装（含土建）、调试及运行、技术培训、售后服务、维修等工作。

3.18成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停工。

3.19成交供应商需严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由成交供应商负责。

3.20成交供应商需严格按采购人指定的位置安装施工，未经采购人同意不得更改安装施工位置。

4.验收：

4.1由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》，《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和有关部门等有关规定及符合招标文件要求，最终并出具采购货物验收单。

4.2电梯井道建设及电梯设备安装、调试工作完成后，成交供应商应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、综合验收。

4.3交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.4成交供应商负责代办理电梯报检手续，取得国家质检部门的《电梯安全检验合格证》，并办理使用登记。

4.5成交供应商提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于：

4.5.1井道施工竣工图；

4.5.2电气原理图及符号说明，电气原理说明书；

4.5.3使用维护说明书；

4.5.4电梯安装调试说明书；

4.5.5电梯部件安装图册；

4.5.6最终图纸光盘；

4.5.7城建档案资料；

4.5.8电气线路控制元件明细说明；

4.5.9电气安装敷线图；

4.5.10电气安装接线图；

4.5.11电气调试说明书；

4.5.12控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；

4.5.13故障码说明表；

4.5.14产品合格证；

4.5.15电梯功能表；

4.5.16装箱单。

4.7成交供应商保证所安装产品能顺利通过有关部门检测验收。

4.8关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等要有移交手续，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.9采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

七、综合服务（工期、跟踪服务、售后等）要求

（一）项目工期及延期条件及要求

1.工期自合同生效之日起120个日历天内完成土建施工及电梯设备安装调试、验收合格并交付采购人使用，完工日期以采购人签认的时间为准。

2.项目实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期可以顺延：

（1）不可抗因素；

（2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（3）因客观原因工程款需要延期支付的情况。

3.成交供应商根据实际情况提出缩短工期的响应，需要将因赶工而需要增加的费用考虑到在报价中。

（二）跟踪服务要求

1.所有货物均由成交供应商送货至采购人指定的交货地点并安装连接，将设备调试到最佳状态，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2.应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3.成交供应商负责对采购人人员进行操作、维修培训，帮助采购人人员提高日常基本维护技能和系统的操作、管理，满足工作的需要。

（三）质量保证及售后服务要求

成交供应商售后服务包含但不局限以下内容：

★1.成交供应商须与采购人签订《售后服务合同》，提供详细售后服务方案及维修服务承诺。（须提供承诺函，格式自拟）

★2.质保期：在正常使用情况下，设备质保期不少于一年，质保期从取得相关政府部门颁发的《电梯安全检验合格证》之日开始计算；质保期内成交供应商为设备提供缺陷保修及免费维护保修；质保期满后，双方另行协商维保事宜。土建部分工程质量保修按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。（须提供承诺函，格式自拟）

3.质保期内出现产品质量及安装质量问题，由供货方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.成交供应商在项目所在地设有技术售后服务中心和零配件仓库，提供24小时全方位维修服务。普通情况接到报修通知后，1小时内赶到现场并排除故障，直至设备完全恢复正常为止。紧急情况下保证提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，接到客户紧急电话后15~30分钟内赶到现场。

5.有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。

6.在保修期内，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，成交供应商免费负责修理或更换。

7.质保期结束前，由成交供应商专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查。任何缺陷由成交供应商负责修理，并得到采购人代表认可。在修理之后，成交供应商应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

8.成交供应商应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作与管理、日常保养、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

9.质保期后的服务要求：免费质保期满后，成交供应商应提供终身维护服务、技术咨询服务。

10.根据《电梯使用管理与维护保养规则》等安全技术规范以及电梯安装使用维护说明书的要求，制定电梯日常维护保养方案。

11.建立电梯日常维护保养档案，协助采购人电梯的年检工作。

12.质保期内成交供应商提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具），记录每次维护保养情况并经电梯使用管理者签字确认。

13.配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为最低价格。

14.成交供应商需提供目前市场上技术先进、成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

15.供应商需对所投项目中涉及到的主要产品提供质量保证书。

★17.成交供应商必须安排具有政府相关职能部门颁发的有效《特种设备安全管理和作业人员证书》（作业类别：电梯修理）工作人员进行本项目电梯安装调试和质保期的维护维修。（须提供承诺函，格式自拟）

八、付款方式

成交供应商按电梯设备实施进度进行支付：

1.支付比例30%：合同签订后10个工作日，采购人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款；

2.支付比例50%：完成梯井的基础土建工程后，电梯发货前一个月采购人向成交供应商支付合同总价的50%；

3.支付比例20%：电梯设备安装完成后并取得《电梯安全检验合格证》后，采购人向成交供应商支付合同总价20%；

备注：成交供应商须在采购人每次办理付款手续前，提供应收款项的等额增值税普通发票及相关进度证明，资料不齐全，支付期限顺延。

九、《资格条件承诺函》格式

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺内容的真实性、合法性和有效性负责，如有虚假承诺的，接受按照政府采购相关规定进行处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年  月  日

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 工期自合同生效之日起120个日历天内完成土建施工及电梯设备安装调试、验收合格并交付采购人使用，完工日期以采购人签认的时间为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市城区步步高竹苑23座军休所办公楼内 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订后10个工作日，采购人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款；（备注：成交供应商须在采购人每次办理付款手续前，提供应收款项的等额增值税普通发票及相关进度证明，资料不齐全，支付期限顺延。） 2期：支付比例50%,完成梯井的基础土建工程后，电梯发货前一个月采购人向成交供应商支付合同总价的50%；（备注：成交供应商须在采购人每次办理付款手续前，提供应收款项的等额增值税普通发票及相关进度证明，资料不齐全，支付期限顺延。） 3期：支付比例20%,电梯设备安装完成后并取得《电梯安全检验合格证》后，采购人向成交供应商支付合同总价20%。（备注：成交供应商须在采购人每次办理付款手续前，提供应收款项的等额增值税普通发票及相关进度证明，资料不齐全，支付期限顺延） 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：所有设备、部件需由采购人进行开箱验收，开箱时设备、部件必须完好无破损、其配置应与装箱单相符，并有产品有关的合格证书等。设备和系统性能按国家、本地区相关规范和招标技术要求验收，并通过广东省特种设备检测研究院东莞检测院验收并得取得的其颁发的《电梯安全检验合格证》 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目 | 项 | 1.00 | 616,000.00 | 616,000.00 | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 载重≥1000kg |
| ▲ | 2 | 速度≥90m/min |
| ▲ | 3 | 驱动方式：微机控制交流变频调压调速 |
| ▲ | 4 | 制作标准：Q/RLDT 1-2020《电梯产品标准》（优于GB7588-2003+XG1-2015）《电梯制造与安装安全规范》） |
| ▲ | 5 | 轿厢规格(净宽×净深)≥1400mm x 1600mm |
| ▲ | 6 | 轿厢净高≥2500mm |
| ▲ | 7 | 开门尺寸(净宽×净高)≥900mm x 2100mm |
| ▲ | 8 | 轿厢壁材质：三面观光+发纹不锈钢SUS304 |
| ▲ | 9 | 轿门材质：发纹不锈钢 |
| ▲ | 10 | 轿厢天花：喷涂钢板，LED面板灯+筒灯 |
| ▲ | 11 | 地板材质：大理石 |
| ▲ | 12 | 空调：电梯专用空调 |
| ★ | 13 | 本项目报价包括但不限于进行本项目所需的人工、材料、报建、备案、验收、保险、税费、售后服务及其它不可预见费等各种费用。如成交供应商在签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商承担，采购人将不再支付任何费用。（须提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 14 | 供应商需承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。（须提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 15 | 成交供应商须与采购人签订《售后服务合同》，提供详细售后服务方案及维修服务承诺。（须提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 16 | 质保期：在正常使用情况下，设备质保期不少于一年，质保期从取得相关政府部门颁发的《电梯安全检验合格证》之日开始计算；质保期内成交供应商为设备提供缺陷保修及免费维护保修；质保期满后，双方另行协商维保事宜。土建部分工程质量保修按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。（须提供承诺函，格式自拟） |
| ★ | 17 | 成交供应商必须安排具有政府相关职能部门颁发的有效《特种设备安全管理和作业人员证书》（作业类别：电梯修理）工作人员进行本项目电梯安装调试和质保期的维护维修。（须提供承诺函，格式自拟） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指东莞市公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指东莞市军队离休退休干部休养所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 不收取。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 不收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 | 本项目不收取采购代理服务费，供应商无须按照磋商文件格式模板对采购代理服务费支付作出承诺 其他，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条有关规定，供应商应在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，如供应商未按磋商小组规定时间内未提交最后报价的，视为主动退出磋商。 |
| 19 | 开标解密时长 | 默认时长30分钟。如遇特殊情况（平台故障等），则按开标时现场人员通知为准。说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由东莞市公共资源交易中心代收。具体操作要求详见东莞市公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询东莞市公共资源交易中心；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至东莞市公共资源交易中心，到账情况以开启时东莞市公共资源交易中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：宋星霖

电话：0769-28330676

传真：0769-28330667

邮箱：ggzyzfcg@dg.gov.cn

地址：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由东莞市公共资源交易中心统一对外发布。

（2）对东莞市公共资源交易中心或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》（按照磋商文件格式）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他 | 本项目不允许分支机构投标。 |
| 9 | 其他 | 1、供应商具有由建设主管部门颁发且在有效期内的钢结构工程专业承包三级或以上资质（或建设工程企业资质管理制度改革后颁发的钢结构工程专业承包乙级或以上资质)，及具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。 2、供应商拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业的注册建造师，并取得安全生产考核合格B类证书。（提供上述有效证书复印件并加盖供应商公章。） 3、供应商拟投电梯的制造商须满足以下条件之一：1）所投电梯的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级或以上，电梯类型包括曳引驱动乘客电梯；2）供应商所投电梯的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），需提供型式试验报告，型式试验报告（证书）中电梯的速度、载重须涵盖本项目电梯需求。投标时提供相关证书复印件。 |
| 10 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业采购。供应商在投标文件所出具的《中小企业声明函》中相关企业（制造、承建/承接)所属行业应与采购标的的所属行业相一致。注：1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准；2.监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。（参照磋商文件的投标文件格式） |

表二符合性审查表：

采购包1（东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署和盖章 | 投标文件按照磋商文件规定要求签署和盖章的，评审结果为通过。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期的，评审结果为通过。 |
| 3 | 需求中带“★”要求 | 投标文件满足磋商文件带“★”要求的，评审结果为通过。（本条款适用于磋商文件用户需求有★号条款的情形） |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一的，且不超过预算金额或最高限价或最高限价下浮率的，评审结果为通过。 |
| 5 | 投标方案 | 投标人提交的投标方案是固定唯一的，评审结果为通过。 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件，评审结果为通过。 |
| 7 | 其他投标无效情形 | 投标人不存在属于法律、法规及磋商文件规定的其他无效情形，评审结果为通过。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分9.0分 技术部分61.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 施工组织方案(根据采购需求“施工要求、项目管理要求”提供) (7.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;7.0;） | 根据供应商所提供的施工组织方案(包括但不限于对施工要求、管理要求等内容的响应)进行评审： 完全满足并优于用户需求书要求，得7分； 完全满足用户需求，得5分； 不完全满足用户需求，得2分； 不满足或未提供方案，得0分。 |
|  |  | 工期及进度方案(根据采购需求“工期及进度计划要求”提供) (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据用户需求书“工期及进度计划要求”，针对本项目的工期目标及项目的特点，结合实际情况制定工期保证措施对方案进行评审： 完全满足并优于用户需求书要求，得5分； 完全满足用户需求，得3分； 不完全满足用户需求，得1分； 不满足或未提供方案，得0分。 |
|  |  | 安全文明施工方案(根据采购需求“安全文明施工要求”提供) (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据供应商提供安全文明施工方案进行评审： (1)完全满足并优于项目需要的得5分； (2)完全满足项目要求的得3分； (3)不完全满足项目要求得1分； (4)不满足或未提供方案，得0分。 |
|  |  | 电梯产品技术参数响应程度 (12.0分) | 根据采购需求“技术指标及要求”“电梯功能要求”中带▲号（共12条）参数的响应情况对拟投电梯设备进行评审：每满足一个得1分，满分12分； 注：提供所投电梯产品彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明作为评审依据，不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 电梯产品技术性能1 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;7.0;） | 投标人拟投电梯设备的永磁同步门机和门开关运动寿命运行次数进行评价，门机系统完全循环操作次数： 1、门机系统和门开关进行过完全循环操作次数>1350万次的，得7分。 2、1000万次≤门机系统和门开关进行过完全循环操作次数≤1350万次的，得5分。 3、550万次≤门机系统和门开关进行过完全循环操作次数<1000万次的，得2分。 4、门机系统和门开关进行过完全循环操作次数＜550万次，得0分。 注：提供质量监督电梯检验中心或国家认可的第三方检测机构出具的门机系统和门开关检验报告或性能试验报告复印件加盖投标人公章，且标注得分参数内容所在位置，以上资料不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 电梯产品技术性能2 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;4.0;） | 投标人拟投电梯设备门锁装置评价: 1、门锁装置进行完全循环操作≥450万次，得4分； 2、400万次≤门锁装置进行完全循环操作＜450万次，得2分； 3、300万次≤门锁装置进行完全循环操作＜400万次，得1分； 4、门锁装置进行完全循环操作＜300万次，得0分。 注：提供由国家电梯质量监督电梯检验中心或国家认可的第三方检测机构出具的相关检验报告复印件加盖投标人公章，且标注得分参数内容所在位置，以上资料不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 电梯产品技术性能3 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;6.0;10.0;） | 投标人拟投电梯设备曳引机评价: 1、采用永磁同步无齿轮曳引机且能效等级A级，得10分。 2、采用永磁同步无齿轮曳引机且能效等级B级，得6分。 3、采用永磁同步无齿轮曳引机且能效等级C级及以下，得0分； 注：提供由国家电梯质量监督电梯检验中心或国家认可的第三方检测机构出具的相关检验报告复印件加盖投标人公章，且标注得分参数内容所在位置，以上资料不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 电梯产品技术性能4 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;4.0;） | 投标人拟投电梯设备的按钮电寿命试验进行评价： 1、按钮电寿命试验≥450万次的，得4分。 2、400万次≤按钮电寿命试验<450万次的，得2分。 3、350万次≤按钮电寿命试验<400万次的，得1分。 4、按钮电寿命试验＜350万次，得0分。 注：提供由国家电梯质量监督电梯检验中心或国家认可的第三方检测机构出具的相关检验报告复印件加盖投标人公章，且标注得分参数内容所在位置，以上资料不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  | 电梯产品技术性5 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;7.0;） | 投标人拟投电梯设备的主机绝缘材料进行评价： 1、采用H级绝缘材料（包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等），保证主机可承受最高180摄氏度工作温度，得7分。 2、采用F级绝缘材料（包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等），保证主机可承受最高155摄氏度工作温度，得5分。 3、采用B级绝缘材料（包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等），保证主机可承受最高130摄氏度工作温度，得2分。 4、采用B级绝缘材料（包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等）以下，得0分。 注：提供质量监督电梯检验中心或国家认可的第三方检测机构出具的主机绝缘材料检验报告或性能试验报告复印件加盖投标人公章，且标注得分参数内容所在位置，以上资料不提供或提供不完整不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人业绩 (9.0分) | 提供2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）取得的电梯安装工程业绩；每个合同得3分，最高得9分（提供合同关键页（首页、服务内容页、日期页、双方盖章页）复印件、竣工验收报告复印件、电梯合格证复印件并加盖公章，未提供或提供不完整不得分）。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

采购合同（采购人补充）

广东省政府采购

合同文本

甲方：东莞市军队离休退休干部休养所

地址：广东省东莞市城区步步高竹苑23座

乙方：

地址：

根据东莞市军休所电梯加装土建及安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的物

| 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房三壁观光梯 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写：元整 |  |  |  |  | ￥： |  |

本项目为固定总价承包项目，合同价格包括但不限于以下内容或工作：深化设计、报建、电梯井道土建施工所产生的费用、电梯购置及安装所产生的费用、相关货物、人工费、材料费、包装、包拆、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、检验、税收、保险、备品备件、专业工具、包质量、包工期、包安全、售后服务、质保期内维保等伴随的服务及实施过程中的不可预见费用等全部费用。乙方在项目实施过程中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已包含在总价中，甲方不再支付任何费用。乙方中标后负责招标文件及附件对乙方要求的一切事宜及责任。

二、交货期、交货方式及交货地点

1.工期自合同生效之日起120个日历天内完成土建施工及电梯设备安装调试、验收合格并交付甲方使用，完工日期以甲方签认的时间为准。

2.项目实施过程中，出现下列情形，经甲方确认，工期可以顺延：

（1）不可抗因素；

（2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（3）因客观原因款项需要延期支付的情况。

三、付款方式

按电梯设备（无机房三壁观光梯）对应的实施进度分别进行支付：

1.支付比例30%：合同签订后10个工作日，采购人向成交供应商支付合同总价的30%作为预付款；

2.支付比例50%：完成梯井的基础土建工程后，电梯发货前一个月采购人向成交供应商支付合同总价的50%；

3.支付比例20%：电梯设备安装完成后并取得《电梯安全检验合格证》后，采购人向成交供应商支付合同总价20%；

4.成交供应商须在采购人每次办理付款手续前，提供应收款项的等额增值税普通发票及相关进度证明，资料不齐全，支付期限顺延。

四、设备要求

1.乙方须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

2.所有货物在开箱检验时需完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

4.乙方响应时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

5.乙方提供的设备须明确列出电梯主要部件、零件的生产商、产地及详细配置参数。

6.乙方应提供下列配套文件资料（技术资料）：

A.使用说明书；

B.安装、调试及维护手册

C.部件安装图

D.电器原理图和电器接线图

E.出厂明细表或装箱单

F.质量合格证及其它相关文件资料

7.乙方负责项目招标文件对乙方要求的一切事宜及责任，包括货物供应、运输、保管、安装、调试、报建、验收、技术培训及相关服务等，并承担所有费用。

8.乙方须承担电梯送到工地现场的运输费及工人的保险费，同时，在电梯到达工地现场后负责设备保管、吊装等工作及承担相应的费用。

9.质量要求：乙方提供的产品需达到相应的国家标准、本招标文件的所有技术要求及规定，均要求是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并应列出所供货物的标准配置清单。若乙方中标后所供应货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由乙方负全责。

10.设备的包装应符合GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》（如有更新，则以最新版本为准）等国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

11.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件齐全。

12.设备、备品备件、专用工具单独分箱包装，每个包装箱外表面加以注明其用处，并要标有与装箱单一致的设备清单及编号，易于被区分。

13.包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

14.乙方同时向甲方提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书等。

16.乙方负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作。

17.货物的包装和发运符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

18.所有设备包装费、运费、在路途中所发生的一切费用由乙方承担。

19.设备的现场保管由乙方负责，直至电梯安装、验交完毕。

20.双方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时更换，不得影响工期。

五、安装要求

1.电梯安装施工设计方案：乙方根据甲方的使用需求，设计出合理可行的安装及施工方案，包含电梯设计图纸、井道设计图纸、施工进度计划、项目实施小组及相关人员技术资质、整体施工计划和其他相关内容等。

2.电梯的安装、调试、验收标准：符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588），《电梯安装验收规范》（GB/T 10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门的有关规定等。

3.安装、调试：

3.1本项目电梯井道加建、电梯的安装由乙方负责，为交钥匙工程，包括但不限于井道加建工程、吊装、井道内脚手架，井道内的照明，调试并通过国家规定的各种标准及规范验收。其设备安装、维修保养、操作等作业的人员持有《特种设备作业人员证》或《特种设备安全管理和作业人员证》。

3.2乙方负责到用户指定的地点进行安装调试。

3.3乙方应提交详细安装进度表。

3.4安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.5乙方的安装工程需与现场的其他安装、装修工程配合施工。

3.6货物的拆箱、安装、调试等项工作由乙方负责，但需在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.7乙方在开始安装前应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、难点的对策、方案和手段供甲方审批。

3.8电梯安装调试，包括以下内容：

3.9安装、调试按照国家标准和行业规范进行；

3.10提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

3.11双方验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗防潮）；

3.12交付甲方正式使用前，应做好电梯完工后的防护，如加装轿厢防护板和厅门防护等；

3.13施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，施工要有围蔽设施、警示标示，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由乙方负责。

3.14乙方在中标后如有违反操作规程及粗制滥造现象，甲方有权加以制止，直至下令停工。

3.15乙方在中标后需严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由乙方负责。

3.16乙方在中标后需严格按甲方指定的位置安装施工，未经甲方同意不得更改安装施工位置。

3.17乙方均须负责设计、制造、供货、运输、安装（含土建）、调试及运行、技术培训、售后服务、维修等工作。

3.18乙方如有违反操作规程及粗制滥造现象，甲方有权加以制止，直至下令停工。

3.19乙方需严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由乙方负责。

3.20乙方需严格按甲方指定的位置安装施工，未经甲方同意不得更改安装施工位置。

4.验收：

4.1由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》，《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2011），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和有关部门等有关规定及符合招标文件要求，最终并出具采购货物验收单。

4.2电梯井道建设及电梯设备安装、调试工作完成后，乙方应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行竣工检验、初步验收、综合验收。

4.3交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.4乙方负责代办理电梯报检手续，取得国家质检部门的《电梯安全检验合格证》，并办理使用登记。

4.5乙方提供设备的安装、调试、使用所需的中文技术文件，包括但不限于：

4.5.1井道施工竣工图；

4.5.2电气原理图及符号说明，电气原理说明书；

4.5.3使用维护说明书；

4.5.4电梯安装调试说明书；

4.5.5电梯部件安装图册；

4.5.6最终图纸光盘；

4.5.7城建档案资料；

4.5.8电气线路控制元件明细说明；

4.5.9电气安装敷线图；

4.5.10电气安装接线图；

4.5.11电气调试说明书；

4.5.12控制柜内主板操作键盘（控钮）的操作方法及说明；

4.5.13故障码说明表；

4.5.14产品合格证；

4.5.15电梯功能表；

4.5.16装箱单。

4.7乙方保证所安装产品能顺利通过有关部门检测验收。

4.8关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等要有移交手续，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.9甲方组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

六、质保期及售后服务要求

乙方售后服务包含但不局限以下内容：

1.乙方须与甲方签订《售后服务合同》，提供详细售后服务方案及维修服务承诺。

2.质保期：在正常使用情况下，设备质保期为一年，质保期从取得相关政府部门颁发的《电梯安全检验合格证》之日开始计算；质保期内乙方为设备提供缺陷保修及免费维护保修；质保期满后，双方另行协商维保事宜。土建部分工程质量保修按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。

3.质保期内出现产品质量及安装质量问题，由供货方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.乙方在项目所在地设有技术售后服务中心和零配件仓库，提供24小时全方位维修服务。普通情况接到报修通知后，1小时内赶到现场并排除故障，直至设备完全恢复正常为止。紧急情况下保证提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，接到客户紧急电话后15~30分钟内赶到现场。

5.乙方有指定的质保负责人，质保负责人和维修人员要有常联系的电话，且电话号码不能频繁更换。其通信工具应24小时保持畅通。

6.在保修期内，货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方免费负责修理或更换。

7.质保期结束前，由乙方专业工程师和甲方代表对设备进行一次全面检查。任何缺陷由乙方负责修理，并得到甲方代表认可。在修理之后，乙方应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

8.乙方应为甲方提供免费培训服务。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作与管理、日常保养、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

9.质保期后的服务要求：免费质保期满后，乙方应提供终身维护服务、技术咨询服务。

10.根据《电梯使用管理与维护保养规则》等安全技术规范以及电梯安装使用维护说明书的要求，制定电梯日常维护保养方案。

11.建立电梯日常维护保养档案，协助甲方电梯的年检工作。

12.质保期内乙方提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具），记录每次维护保养情况并经电梯使用管理者签字确认。

13.配备易损件服务：以优惠的价格长期保证电梯设备易损件的供应，且保证供应之易损件为最低价格。

14.如需维修，乙方应提供目前市场上技术先进、成熟的原装、全新零配件，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

15.乙方须对本项目的主要设备提供质量保证书。

17.乙方需安排具有政府相关职能部门颁发的有效《特种设备安全管理和作业人员证书》（作业类别：电梯修理）工作人员进行本项目电梯安装调试和质保期的维护维修。

七、电梯井道及配套土建施工要求

（一）施工图纸及工程量清单编制要求

1.乙方需要根据现场具体施工条件自行设计施工图纸及编制工程清单并承担相应费用。乙方应详细了解项目的需求情况及场地实际情况和国家及行业相关的规范、标准、条例进行井道设计和设备安装，并出具设计平面图、施工图和工程量清单。

2.现场二次勘察及图纸汇审：合同签订后，在设计期间应主动联系甲方，组织现场二次勘察，参加甲方组织的图纸汇审会议，并提出工程施工设计图的施工重点难点，并与有关各方研讨后，深化施工设计图纸和细化实施方案。

（二）施工范围及费用要求

1.乙方负责完成电梯安装的相关报装、报建、施工图审查手续，费用均由乙方负责。

2.本项目电梯工程除包括电梯的采购及安装外，还包括梯井的结构改造、基础施工、电梯井防水、加建混凝土结构连廊等。

3.电梯井道施工包括编制设计图纸、编制工程量清单、土石方工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程、电梯井道墙体工程，电气工程等设施的安装。乙方应根据自行设计的施工图纸及工程清单进行施工。

4.土建内容包含但不限于原结构的加固、管道及电线的迁移、重新测绘原房屋图纸、化粪池迁移、空调机移位、入户门等。本项目需求所涉及的所有费用中，除本项目需求中已明确由甲方负责的费用外，其余相关费用均由乙方支付。

（三）施工要求

1.乙方按照自行设计的施工图纸及工程量清单正确建造电梯井道；

2.根据电梯安装需要，预留或开凿相应的孔穴、沟槽和门口，以及在安装完毕后的最终填塞、整修工程。

3.提供、维修、更改、拆除以及清理安装电梯所需的脚手架，以及提供厅门出入口安全护栏，并于电梯安装过程中采取必要的保护措施。

4.提供混凝土并堵塞固定所有已安装的导轨支架、门框、地坎、缓冲器支承梁及曳引机机械台的横梁。

5.井道及底坑要有足够之照明灯并设有开关。

6.所有外接信号接入点设在控制柜，由控制柜至监控室所需的各类电缆和线槽的提供和铺设。

7.若电梯轿厢地坎与井道壁间距离超过150mm，须安装保护网或保护锁。

8.加建混凝土结构连廊，连廊配铝合金玻璃推拉窗，电梯立面装饰面贴瓷砖，与原建筑风格相符。

9.电梯设备及材料运输到施工工地后，负责保管和存放。

10.安装期间提供符合安全要求的临时动力电源和照明电源，以供施工及电梯调试之用。

11.办理安装工程和在施工场地签约方人员及第三方人员生命财产和电梯设备的保险，并支付一切费用。

（四）工程质量要求

1.工程质量：按国家现行的质量评定标准和施工技术验收规范验收达到合格工程；如属施工质量引起的问题，由乙方（施工方）全部负责无偿保修。乙方在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和投标文件的有关规定的情况，甲方要求停工或返工时，乙方无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.符合国家和行业现行质量验收标准（GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准）和《工程施工质量验收规范》，达到合格工程质量标准。（如有最新标准，按最新标准执行验收）

3.本工程以施工设计图纸和施工说明、设计变更、国家制订的施工和验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

4.工程技术要求：按相关国家、省、市和行业的法律法规、技术规范进行施工和验收。

5.乙方在施工前要向甲方申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经甲方驻现场人员签字确认后才进入下道工序。

（五）安全文明施工要求

1.本项目在实施期间要保证施工用电、消防安全，遵守文明施工管理规定。

2.整个施工时间，不能影响甲方的正常工作。

3.施工安全：切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理。

4.施工期间，乙方要遵守甲方的有关制度，安全施工、文明施工，应达到文明工地标准，按各级行政主管部门相关要求执行。

5.乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

6.环境保护：为加强施工现场的环境卫生管理，维护施工现场整洁卫生，根据甲方有关卫生管理的要求，规定如下：

6.1施工现场做到“工完料尽，场地清”。

6.2施工垃圾、废旧材料及时外运。

6.3施工作业区应设分类垃圾回收箱或桶，防止零散垃圾废物随手丢弃。

6.4建立施工环境卫生检查制度，对检查出的问题，应及时落实整改。

6.5乙方对工地实行全封闭管理，并采取有效措施严禁其他人员进入工地，确保他们的安全。

7.消防及用电安全：施工过程中可能会有装饰脱落、高空坠物，电缆接头漏电或绝缘层老化等导致的伤人、触电或短路引起火灾等事故发生，因此现场要注意以下事项和应急处置措施：

7.1施工现场牢固树立安全第一、质量第一的思想，杜绝一切事故发生，实现零投诉、零事故目标。

7.2施工现场材料、物品摆放整齐，垃圾废物随时清理，着装整齐、行为礼貌，做到安全、文明施工。

7.3施工现场要摆放安全标示、警告牌，采取防护隔离措施。现场施工管理负责人要做好监督管理工作，各项工作开始前负责人要警示、警告现场施工人员佩戴安全帽及注意事项，确保人身财产安全。

8.应急处理措施

8.1当发生安全事故时，现场负责人在第一时间向甲方报告。

8.2发生伤人情况时，要及时将受伤人员送医救治，向甲方报告并拨打医疗急救电话，第一时间封锁现场，做好现场保护工作，等待甲方来进行统一协调工作。

8.3发生火灾情况时，要及时进行扑救，向甲方报告并及时拨打消防报警电话，及时疏散现场人员和转移财产。对有触电或灼伤等伤亡人员时，要及时送医或拨打医疗急救电话，配合消防和医疗人员进行救灾，以及事后调查。

9.文明施工管理

9.1强化安全文明意识，加强安全生产，开展标准化文明施工。

9.2施工人员在离开现场时要切断电动工具的电源。

9.3施工人员在施工现场严格遵守制度规定，不得损害任何安全设备设施，凡挪动与消防和其它设施有关的设备先向甲方提出书面申请报告，在得到批准后方可进行。

9.4施工用梯需架设牢固，操作人员在梯、架上不要多人上下，较高位置操作时要使用安全带。

9.5装卸、搬运大件线缆等材料时，要轻拿轻放，防止挤手压脚及其它事故发生。

9.6使用电钻、工作灯等电器时，要按规范进行接电和操作，经试运转正常后再开始操作。

9.7施工中要注意用电、防火安全。

9.8施工人员着装得体，不准穿拖鞋、短裤及背心入场。

9.9严格控制火源使用，施工场地禁止吸烟。

9.10保持清洁现场，工具、材料分类堆放整齐。

9.11各种设备的包装纸板等及时清理干净运出场外。

9.12随时清理工地现场的废料，禁止乱扔乱放。

9.13电气、管线安装要求严格按相关行业安装规范施工。

10.乙方应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

11.乙方施工队伍接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守电梯安装区域物管部门的各项规定。

12.乙方制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间自行围蔽封堵或看护好梯口、井道，设明显的警示标志，保证安全施工，电梯安装期间所有安全事故由乙方负责。

13.乙方应当遵守国家有关环境保护的法律规定，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

14.乙方在施工期间，注意保持场地的清洁，产生的垃圾当天清理；清理垃圾时尽量减小噪音。

15.施工期间，乙方要按规范及设计图纸进行施工，施工质量按国家相关规范验收，达到合格标准，取得所有相关验收合格证。

16.乙方在工程施工期间，配备专职安全员，配备足够数量的消防灭火器材，电焊等明火作业时，要办理动火手续，保证施工安全。

17.乙方在工程施工期间，建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置；施工用水、用电由甲方指定驳接点，由乙方自行布线管、加表计量。

18.施工所用的机械工具由施工队伍自行运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后自行运走。甲方不提供工具存放场地，施工期间所用的机械工具由施工队伍自行保管。

19.在整个施工过程中，电梯设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署电梯验收合格证明书后才移交给甲方。

20.工程施工管理要求：

20.1乙方需提供详细的施工组织方案，包括项目管理架构、施工机具及施工人员的安排、设备及材料管理、施工进度管理、施工质量保证措施、文明及安全施工管理措施。

20.2乙方出具施工图纸经过甲方审核才能施工，执行相关工程施工标准，材料品质和型号规格要达到行业标准。

20.3乙方在施工过程中应具有保证施工安全的设施和工具及劳保用品，施工人员经过安全培训。

20.4乙方在施工过程中，采取一切必要的措施减少对甲方正常工作的影响，服从甲方的现场管理要求。

21.验收标准执行国家和行业的相关验收标准，验收方法执行行业施工验收规范的规定。

（七）施工工地管理要求

1.乙方在施工时严格按国家现行的建设工程相关标准及技术规范施工。

2.严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受甲方对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

3.乙方在投标文件中应进一步完善技术方案，根据工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。

4.甲方不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由乙方在实施现场以外自行解决，其费用由乙方自理。

5.乙方应确保项目现场的清洁卫生，建筑垃圾当日清理干净，不得留在现场过夜。

6.乙方进场施工时应自行解决施工人员的宿舍、食堂与生活设施等场地问题，不得在甲方的场地区域内住宿和煮食。

7.乙方在施工过程中如有人对施工有投诉，其工地负责人应马上处理，和平解决问题。

8.乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，甲方只负责协助。

9.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

（八）项目管理要求

1.乙方需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受甲方对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

2.响应文件中承诺并选定的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经甲方同意，乙方不得擅自撤离。

3.乙方在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

4.乙方在项目施工期间，需配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送甲方核准备案。

5.乙方在施工期间，需建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

6.验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由乙方负责。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付使用的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收设备的，到期拒付设备款项的，甲方向乙方偿付本合同总的10%的违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。如协商、调解不成时，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应当承担守约方为处理本合同项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、餐旅费等一切费用。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

| 甲方：东莞市军队离休退休干部休养所 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开 户 行： |
| 签定日期： 年 月 日 |  |

廉洁协议

甲方：东莞市军队离休退休干部休养所

乙方：

根据国家、省有关廉洁建设的规定，为做好合同项目的廉洁建设，保证项目实施质量与安全，提高资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同项目的廉洁建设，订立本协议。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反法律或相关管理规章制度。

1.4建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备，不得要求乙方购买合同实施范围以外的材料和设备。

2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同项目安排人员，也不得从事与合同项目有关的各种有偿中介活动。

2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同项目有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

3、乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修，婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境，旅游等提供方便。

4、违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应依据廉洁建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应依据廉洁建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方一至三年内不得承接甲方任何项目的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5、双方约定

本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对协议执行情况进行检查。

6、法律效力

本协议作为合同项目的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7、生效时间

本协议自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完项目合同全部义务后自行失效，并随项目合同的终止而终止。

| 甲方：东莞市军队离休退休干部休养所 （公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

安全生产管理协议书

甲方：东莞市军队离休退休干部休养所

乙方：

为进一步加强安全生产监督管理，贯彻“谁主管谁负责”的原则，落实“一岗双责”制度、健全安全生产责任制，安全、优质、高效地建设合同工程，实现安全生产管理目标，根据有关安全生产法律、法规、办法等，经双方共同协商，同意签订本协议：

一、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止、教育、责成其限期整改，并视整改具体情况采取一定的经济处罚。

二、乙方明确落实项目负责人为施工现场安全生产第一责任人，配置足够专职安全管理人员，实行“谁主管、谁负责”安全责任制，需贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，建立健全安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

三、乙方在施工过程中发生事故或人员伤亡，甲方派员参与调查处理，事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

四、乙方要按照安全自查、隐患自改、责任自负的原则加强组织各种形式的安全生产日常检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对检查出的的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

五、乙方进场的各种设备或工具需经相关方验收合格后，方能使用，特种作业人员需持证上岗，所有作业人员进入施工现场须遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施。

六、双方需严格执行各类防火防爆制度，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定实行操作。

七、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

八、乙方对发生的各项安全生产事故，应按规定进行上报、统计、分析和处理，绝不弄虚作假，隐瞒不报、漏报或拖延报告。

九、乙方应按国家有关规定，每年提取一定的安全生产保证基金，用于改善安全措施及进行安全生产宣传、教育和奖励，保证安全生产专项费用专款专用。

十、乙方需按照各级行政部门提出的“平安工地”建设活动达标标准和基本要求进行现场的安全生产管理，努力实现“平安工地”验收达标。

十一、参建各方努力实现以下安全生产管理目标：

（一）不发生一次死亡1人以上的安全生产责任事故；

（二）不发生火灾责任事故；

（三）不发生因安全设施不齐而造成的各类责任事故；

（四）不发生职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故和交通安全责任事故。

本合同签订人因工作变动，由继任人继续承担该岗位责任。

本合同签订有效期为本施工项目完工日止。

| 甲方：东莞市军队离休退休干部休养所 (公章) | 乙方： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：441901-2024-04175

#### 采购项目编号：441901-2024-04175

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：东莞市公共资源交易中心

你方组织的“东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：441901-2024-04175]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：东莞市公共资源交易中心

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)”项目采购[采购项目编号为441901-2024-04175]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞市军队离休退休干部休养所

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：东莞市公共资源交易中心

我单位参加贵公司组织的东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)（采购项目编号：441901-2024-04175），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

东莞市公共资源交易中心

我单位已登记并准备参与“东莞市军休所办公楼电梯加装土建及安装项目(三次)”项目（采购项目编号：441901-2024-04175 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日